KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BÀI TẬP LỚN

Nhóm: 12

Thành viên:

Nguyễn Đức Anh

Nguyễn Viết Doanh

Lê Minh Hiếu

Tạ Công Lợi

TUẦN 1: Nghiên cứu lý thuyết & Chuẩn bị môi trường

| Công việc cụ thể | Người phụ trách | Kết quả đạt được |
| --- | --- | --- |
| Tìm hiểu đề tài & Cơ sở lý thuyết: Nghiên cứu về Xử lý ảnh y tế, Tích chập (Convolution), Lý thuyết OpenMP (Fork-Join, Memory model). | Cả nhóm | Chương 1 & 2 của báo cáo. Hiểu về Kernel Blur/Sharpen. |
| Thiết lập môi trường Dev: Cài đặt VS Code, MinGW-w64 (GCC hỗ trợ OpenMP), tải thư viện stb_image. | Cả nhóm | Môi trường code chạy được "Hello World" với OpenMP. |
| Thu thập dữ liệu: Tìm kiếm các bộ ảnh X-quang, CT phổi (Dataset ảnh xám y tế) chất lượng cao và nhiễu để test. | Cả nhóm | Bộ dữ liệu ảnh test (Input folder) với nhiều kích thước (10k - 100M pixels). |
| Phân tích thuật toán: Vẽ lưu đồ thuật toán tuần tự, tính toán độ phức tạp lý thuyết O(N^2 k^2) | Cả nhóm | Mục 3.1 & 3.2 trong báo cáo. |

TUẦN 2: Cài đặt thuật toán Tuần tự (Sequential)

| Công việc cụ thể | Người phụ trách | Kết quả đạt được |
| --- | --- | --- |
| Code Core (Tuần tự): Viết hàm đọc/ghi ảnh dùng stb_image. Viết hàm Convolution xử lý trên 1 luồng (quét dòng). | Cả nhóm | File main.cpp chạy được, ra ảnh kết quả đã làm mịn/nét. |
| Tối ưu cấu trúc dữ liệu: Chuyển đổi ma trận ảnh 2D sang mảng 1D để tối ưu Cache. | Cả nhóm | Hàm ánh xạ index = y * width + x. |
| Kiểm thử logic: Chạy thử với Kernel Blur và Sharpen, kiểm tra biên (Boundary check) xem có lỗi tràn bộ nhớ không. | Cả nhóm | Đảm bảo ảnh Output không bị đen xì hay lỗi hạt. |
| Viết báo cáo (Phần đầu): Viết Chương 1 (Giới thiệu) và Chương 3 (Thiết kế giải thuật tuần tự). | Cả nhóm | Hoàn thiện bản nháp chương 1, 3. |

TUẦN 3: Song song hóa (OpenMP) & Tối ưu hóa

| Công việc cụ thể | Người phụ trách | Kết quả đạt được |
| --- | --- | --- |
| Code OpenMP: Thêm chỉ thị #pragma omp parallel for vào vòng lặp chính. Xử lý biến sum thành private. | Cả nhóm | File main.cpp chạy đa luồng. |
| Tối ưu nâng cao: Áp dụng collapse(2) để gộp vòng lặp. | Cả nhóm | Code chạy nhanh hơn, cân bằng tải tốt hơn trên ảnh chữ nhật. |
| Xây dựng kịch bản Test: Viết script hoặc code C++ để đo thời gian (std::chrono) cho cả 2 phiên bản trên cùng 1 tập dữ liệu. | Cả nhóm | Đo thời gian chính xác (tính trung bình 3 lần chạy). |
| Viết báo cáo (Phần giữa): Viết Chương 4 (Cài đặt) và lý thuyết OpenMP ở Chương 2. | Cả nhóm | Hoàn thiện chương 2, 4. |

TUẦN 4: Thực nghiệm, Đánh giá & Hoàn thiện báo cáo

| Công việc cụ thể | Người phụ trách | Kết quả đạt được |
| --- | --- | --- |
| Chạy thực nghiệm: Chạy code trên các ảnh kích thước từ 10.000 đến 100.000.000 pixels. Ghi lại thời gian Ts và Tomp | Cả nhóm | Bảng số liệu 4.1 và 5.1. |
| Vẽ biểu đồ & Phân tích: Dùng Excel vẽ biểu đồ Speedup và Efficiency. Phân tích tại sao ảnh nhỏ thì chậm, ảnh lớn thì nhanh. | Cả nhóm | Hình 5.1, 5.2 và nhận xét chương 5. |
| Tổng hợp báo cáo: Ghép các phần, định dạng theo chuẩn (Mục lục, hình ảnh, canh lề). Viết Lời mở đầu & Kết luận. | Cả nhóm | Đo thời gian chính xác (tính trung bình 3 lần chạy). |
| Review & Rehearsal: Kiểm tra lỗi chính tả, chuẩn bị slide thuyết trình. | Cả nhóm | Hoàn thành file báo cáo, có power point thuyết trình |